¿Qué hicimos bien?

* Buena organización
* División de tareas
* Objetivos claros
* Buena estimación
* Buena comunicación

¿Qué hicimos mal?

* Problemas con repositorio
* No tuvimos en cuenta al product owner en cuanto a la elección de la interfaz
* Falta de documentación de test cases

Mejoras

* Documentar test cases en google drive
* Enviarle por lo menos un mail al product owner durante el sprint
* Buena práctica: avanzar en las tareas asignadas a diario y desde el primer día del sprint.
* Comunicarnos entre los miembros del equipo avisando cuando hacemos modificaciones y en qué parte del programa para evitar conflictos en el repositorio al hacer commit.