¿Qué hicimos bien?

* Pudimos llegar con la entrega por más que una integrante estuvo ausente 4 días.
* Corregimos los errores del sprint anterior con éxito
* Mejoramos aún más la comunicación
* Nos comunicamos por mail varias veces con el PO
* Documentamos los test cases

¿Qué hicimos mal?

* Nos comprometimos con muchas tareas para el sprint y casi se nos complica llegar con la entrega
* La división de las tareas en un principio estuvieron desequilibradas, lo que hizo que nos reorganicemos en el medio del sprint

Mejoras

* Agustina actualizará la documentación los martes,  Belén los jueves y Valentina los domingos.
* Valentina realizará y documentará los test cases luego de agregar una funcionalidad a la página web