**Capacidad**

La capacidad del equipo en los sprints anteriores fue de 11 y 13 respectivamente. Teniendo en cuenta que en el primer sprint estábamos con poco conocimiento respecto del producto nos comprometimos con 11 stories points.

En el siguiente sprint ya teníamos mayor conocimiento del dominio pero un miembro del equipo iba a estar ausente una semana, por lo cual nos comprometimos con mayor cantidad de stories points pero no muchos más ya que seriamos menos en el equipo.

Por último durante la planning del tercer sprint un miembro del equipo comunicó que empezaba a trabajar, por lo cual no podíamos comprometernos con más stories points ya que la cantidad de horas que este miembro del equipo dedicaría sería la mitad, por lo cual nos comprometimos con 14.