¿Qué hicimos bien?

* Realizamos los unit test
* Tuvimos mucha comunicación con el cliente, lo cual ayudo para que elija preferencias respecto a las interfaces

¿Qué hicimos mal?

* Por más que tomamos la métrica capacidad y nos dimos cuenta que debíamos comprometernos con menos stories, nos comprometimos con la misma cantidad y no pudimos llegar.
* No cumplimos con las mejoras que debíamos implementar en este sprint respecto a la actualización de la documentación.
* No llegamos con la entrega

Mejoras

* Cuando realizamos métricas realmente comprometernos con la cantidad de stories point que la misma nos indique.
* Lo primero a mejorar es la documentación, principalmente el plan de configuración